| Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | Big Topo |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber: |  | Christian Schöndorfer / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer: |  | Tamara Marl / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Schuljahr: |  |  | 2025/26 |  | Klasse: | 5CN |  |  |  |
| VERSION | DATUM |  |  | AUTORIN/AUTOR |  |  | ÄNDERUNG |  |  |
| v1.0 | 17.02.2026 |  |  | Tamara Marl |  |  | Erstellung |  |  |
| v1.1 | 18.02.2026 |  |  | Mohammad Danesh |  |  | Korrekturen & Ergänzung |  |  |

# Projektstatus
Berichtszeitraum: 10.02.2026 bis 17.02.2026

|  | Die konzeptionelle Ausgestaltung der Arbeitspakete 1.6 sowie 6.1-4 wurde zur Vollendung geführt. Durch einen Prozess der intellektuellen Durchdringung wurden die künftigen Anforderungen zunächst abstrahiert und anschließend in einer visuellen Synthese auf Papier manifestiert. Im digitalen Äther von GNS3 materialisierten sich daraufhin die Carrier-Segmente Salzburg und Steiermark, eingebettet in eine akribische Nomenklatur und Adresshierarchie. Die Salzburger Router erfuhren bereits ihre initiale Genesis, wobei die Implementierung von OSPF die Konnektivität des Netzwerks bereits sicherstellt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termine |  |  |  |  |  |  |
| % abgeschlossen |  | Projektstart | Erwartetes Projektende | Geplantes Projektende | Abweichung (in Tagen) |  |
| 0 % |  | 10.02.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 0 |  |

Kosten

| Ist-Kosten | Restkosten | Erwartete Gesamtkosten | Plankosten | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0€ | / | 0 € | 0 € | / |

Stunden

| Kürzel | Ist-Aufwand | Restaufwand | Erwarteter Gesamtaufwand | Planaufwand | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR | 4 h | 22 h | 26 h | 26 h | 0 h |
| DAN | 4 h | 22 h | 26 h | 26 h | 0 h |

## Teammotivation 	J

Das Team ist super motiviert, da keine AD-Tätigkeiten durchgeführt werden müssen. Der einzige kleine Dämpfer ist NetFlow. No further comment.

# Probleme im Projekt

- keine

## Problemlösungsstrategie

- keine

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Momentan alles ok so. Weiterarbeiten in den ITP-Stunden primär.

# Erledigte Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Ort | Dauer geplant (h) | Dauer benötigt (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | XX | AP-Beschreibungen definiert | Schule | 4 | 4 |  |
| MAR, DAN | 6.1 | Underlay Routing im Carrier Salzburg (+ Grundconfig) | Schule | 1,5 | 1 |  |

# Anstehende Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Dauer geplant (h) | Fertigstellungs-termin geplant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM | 6.1 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des Underlay & MPLS L3VPN | 3,5 | 24.02.2026 |
| DAM | 6.2 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des DMVPN | 2 | 03.03.2026 |